แบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า

วิชา MDT371

ชื่อโปรเจค MediaPro พัฒนาโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยทำงาน

สมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | รหัสนักศึกษา | วิชาเอก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รวิพล ประพันธ์วงศ์ | 66120501013 | DMT |
| 2 | สุทธิโชติ ม่านทอง | 66120501015 | DMT |
| 3 | ธัญกร โชคเกรียงไกร | 66120501056 | DMT |

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วัชระ เรืองสังข์ ลายเซ็น..........................................

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)........................................................................... ลายเซ็น...................................

การเข้าพบอาจารย์ ครั้งที่ 4 วันที่ 14/08/2569

รายละเอียดความก้าวหน้า

ทำการแก้ไขเพิ่มเติมจาก feedback ที่นำเสนอรอบล่าสุด

ตัวโปรแกรมเป็นการอัพเดทคุณภาพการใช้งานของผู้ใช้ (UX) และการอัพเดทหน้าต่างการทำงานให้สวยงาม (UI) และมีการทดลองใช้องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพ

- ทดลองเปลี่ยน Library ใหม่สำหรับการพรีวิวเป็น Decode แทน

- ทดลองการหาวิธีการนำ GPU มาใช้ในการพัฒนาเพื่อลดความกระตุกลง

- ปรับ UX ให้เมหาะสมกับการใช้งาน ในแง่ของการตัดต่อ/ทำซับไตเติลและ Export

รายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

1.1  ตารางสรุปภาพรวมการแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์

ตารางด้านล่างนี้แสดงสรุปภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและการพัฒนาปรับแต่งฟีเจอร์ สำหรับโปรแกรม MediaPro โดยรวบรวมรวบยอดปัญหาที่พบ สาเหตุหลัก และแนวทางการแก้ไข จำนวน 9 รายการ ดังนี้

| หัวข้อปัญหาที่พบและต้องการแก้ไข | สาเหตุหลักของปัญหาและความต้องการ | วิธีการดำเนินการแก้ไขและผลลัพธ์ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การเปลี่ยนไลบรารีและเอนจินพรีวิววิดีโอ (Decord GPU NVDEC Engine) | ไลบรารีเดิม (imageio_ffmpeg / OpenCV CPU Seeking) ใช้คำสั่ง Subprocess Pipe และ Seek รายเฟรม บังคับถอดรหัส Keyframe ใหม่ทำให้พรีวิววิดีโอกระตุกหนัก (10 FPS) | เปลี่ยนไลบรารีถอดรหัสพรีวิวเป็น Decord GPU NVDEC Engine (decord.gpu(0)) ใน video_display_engine.py ถอดรหัสผ่านการ์ดจอ NVIDIA RTX 3060 เข้า VRAM โดยตรง พร้อมอ่านเฟรมแบบ Zero-Seek Sequential Streaming ทำให้พรีวิวได้ลื่นขึ้นเล็กน้อย |
| 2. การซิงก์ระบบซับไตเติล 2 ทิศทาง และการลบซับ | ลบซับบนไทม์ไลน์แล้วในหมวดซับไม่ลบ หรือลบในหมวดซับแล้วบนไทม์ไลน์ไม่ลบ และกด Ctrl+Z / Ctrl+Y แล้วซับไม่ย้อนกลับพร้อมกัน รวมถึงลากคลุมลบซับไม่ได้ | พัฒนาระบบ 2-Way Data Sync สองทิศทางผ่าน _sync_segments_from_tracks() เพิ่มปุ่ม Delete All และแก้ไข Multi-Select Delete แบบเรียง Index ย้อนกลับ พร้อมปรับโครงสร้าง Undo/Redo Engine บันทึก Snapshot ก่อนแก้ไข ทำให้ Ctrl+Z/Ctrl+Y คืนค่าซับพร้อมกันทั้งสองหน้าต่าง 100% |
| 3. พิกัดคลิกเลือกคลิปบนไทม์ไลน์และการจัดการ Playhead | กดเลือกคลิปบนไทม์ไลน์ยากมาก พิกัดการกดเหลื่อมลงด้านล่าง และมักกดติด Playhead แทนคลิป | แก้ไขพิกัด Y-Offset ใน Hit-Testing Loops ทำให้พิกัดกดตรงกับบล็อกคลิป 100% จัดลำดับ Hitbox ให้คลิปมีความสำคัญก่อน Playhead จำกัดพื้นที่จับ Playhead เฉพาะหัวสามเหลี่ยม และเพิ่ม Edge Snapping หยุดชะงักตามขอบคลิป |
| 4. ระบบปรับแต่ง Text & Subtitle Properties Panel | ซับไตเติลปรับฟอนต์/สไตล์ไม่เปลี่ยนตาม Slider ขนาดปรับยาก และกดเลือกซับในรายการแล้วแสดงการตั้งค่าผิดอัน | ออกแบบ Properties Panel รวมศูนย์ใน editor_properties.py เปลี่ยน Slider เป็น CTkEntry กรอกขนาดพิกเซล (px) โดยตรง รองรับฟอนต์ไทย สไตล์ (Outline, Shadow, Box) และเพิ่มปุ่ม 'Apply to All Subtitles' ปรับใช้กับซับทั้งหมดในคลิกเดียว |
| 5. ระบบประมวลผลคลื่นเสียงและการแยกเสียงวิดีโอ (Audio & Waveform) | ไม่เห็นคลื่นเสียงบนไทม์ไลน์ ไม่มีเสียงในคลิปพรีวิว และต้องการแยกเสียงออกจากคลิปวิดีโอเฉพาะส่วนที่ตัด | สกัดค่าแอมพลิจูดความถี่เสียงวาด Waveform บนแทร็กวิดีโอ/เสียง เพิ่มฟังก์ชัน Detach Audio ในคลิกขวาแยกเสียงเฉพาะท่อนที่ Split ออกเป็นคลิปเสียงบน Audio 1 พร้อม Mute วิดีโอหลัก และปรับปรุง _setup_audio() ผสมเสียงสดทุกคลิปบนไทม์ไลน์เล่นผ่าน Pygame Mixer เต็มคุณภาพ |
| 6. การปรับกระบวนการสร้างโปรเจกต์เปล่า (Blank Project Initialization) | การสร้างโปรเจกต์ใหม่บังคับให้เลือกไฟล์วิดีโอตั้งต้นทันที ทำให้ทำซับไม่อิงตามไฟล์วิดีโอจริงที่นำมาตัดต่อ | ปรับปุ่ม ＋ Create Project ในหน้าแรก (app.py) ให้เปิดหน้าจอโปรเจกต์ว่างเปล่า (EditorPage(initial_video=None)) ทันที โดยผู้ใช้สามารถนำเข้าสื่อเข้า Asset Library แล้วลากวางลงไทม์ไลน์ได้อย่างอิสระ |
| 7. ระบบส่งออกวิดีโอไร้ Noise คมชัดสูง และแสดง Progress % | ตอนส่งออกวิดีโอไม่มีเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า ชื่อไฟล์ไม่ตรงชื่อโปรเจกต์ และไฟล์วิดีโอส่งออกมี Noise และรอยบีบอัด | อ่านค่า stderr จาก FFmpeg Popen แสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า 0%-100% บน Status bar ตั้งชื่อไฟล์ผลลัพธ์เป็น {ชื่อโปรเจกต์}.mp4 อัตโนมัติ และอัปเกรดพารามิเตอร์ NVENC HQ 2-Pass VBR (-preset p6 -rc vbr -cq 17 -b:v 16M -spatial-aq 1) ขจัด Noise คมชัดสูงสุด |
| 8. คีย์ลัดตัดคลิป Ctrl+B และการปรับความยาวคลิปสองฝั่ง | ไม่มีคีย์ลัด Ctrl+B สำหรับตัดคลิป และข้อความ/ซับไตเติลดึงขยายความยาวได้เฉพาะจากด้านหลัง เพิ่มจากด้านหน้าไม่ได้ | เพิ่มคีย์ลัด Ctrl+B ตัดแบ่งคลิป ณ ตำแหน่ง Playhead ทุกองค์ประกอบ และปรับปรุงฟังก์ชัน Trim (trim_l / trim_r) ให้คลิปประเภท Unlimited (Text, Subtitles, Image, Audio) สามารถดึงขยายหรือดันหดขอบเขตได้ทั้งด้านหน้า (ซ้าย) และด้านหลัง (ขวา) อิสระ |
| 9. การปรับปรุงความเสถียรไฟล์ SRT และการประมวลผลแบบ Non-Blocking | นำเข้า/ทำไฟล์ SRT ไม่ได้ เกิด Unicode Error และคอมพิวเตอร์ค้างตอบสนองขณะประมวลผลทำซับไตเติล | ปรับปรุงการอ่านเขียนไฟล์ SRT ให้รองรับ UTF-8 / UTF-8 with BOM อัตโนมัติใน transcriber.py และย้ายกระบวนการถอดเสียง AI และการสร้างภาพ Proxy ออกไปทำใน Background Thread ทั้งหมด ทำให้หน้าจอหลักไม่ค้างตอบสนอง (Zero UI Freezes) |

1.2 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเจาะจง

ในส่วนนี้เป็นการอธิบายรายละเอียดการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์อย่างเจาะจงทั้ง 9 หัวข้อ โดยเรียบเรียงบริบทของปัญหา สาเหตุหลักทางเทคนิค แนวทางการแก้ไขในระดับโค้ดโปรแกรม และผลสัมฤทธิ์ที่วัดผลได้หลังการแก้ไข เพื่อให้เห็นถึงกระบวนการแก้ปัญหา

1) การเปลี่ยนไลบรารีและเอนจินถอดรหัสพรีวิววิดีโอ (Decord GPU NVDEC Hardware Engine)

การแสดงผลพรีวิววิดีโอบนไทม์ไลน์เดิมมีความกระตุกอย่างมาก เฟรมเรตตกเหลือเพียง 10 FPS สาเหตุหลักเกิดจากไลบรารีและกระบวนการพรีวิวเดิมใช้งาน imageio_ffmpeg หรือใช้ cv2.VideoCapture.set(CAP_PROP_POS_MSEC) ถอดรหัสผ่าน CPU ซึ่งบังคับให้ระบบต้องค้นหา Keyframe และถอดรหัสเฟรมกลางใหม่ตั้งแต่ต้นทุกครั้ง รวมทั้งเกิด Latency จากการโอนย้าย Tensor ระหว่าง CPU และ GPU ข้ามไปมา

จึงเปลี่ยนไลบรารีถอดรหัสพรีวิววิดีโอหลักมาเป็น Decord (High-Performance GPU Video Loader) โดยสร้างสถาปัตยกรรม SmartVideoReader ใน video_display_engine.py เรียกใช้ decord.gpu(0) ดึงฮาร์ดแวร์ NVIDIA NVDEC บนการ์ดจอ ถอดรหัสไฟล์วิดีโอตรงเข้าสู่หน่วยความจำ VRAM พร้อมทั้งเพิ่มฟังก์ชัน read_next_frame() ทำให้อัตราเฟรมพรีวิวตัดต่อวิดีโอเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

2) การซิงก์ระบบซับไตเติล 2 ทิศทาง และการลบตัวซับไตเติล

เดิมการลบซับไตเติลบนไทม์ไลน์ไม่ได้เชื่อมโยงกับรายการในหมวดซับไตเติล (Transcript Panel) และเมื่อกดลบในหมวดซับ ไทม์ไลน์กลับไม่ถูกลบตาม ส่งผลให้ข้อมูลซับไตเติลคลาดเคลื่อน นอกจากนี้การกด Ctrl+Z ย้อนกลับการทำงานยังคืนค่าซับไม่พร้อมกัน และการลากคลุมลบซับไตเติลแบบ Multi-Select ไม่สามารถลบซับออกได้เนื่องจากดัชนีรายการเกิดการคลาดเคลื่อน

จึงพัฒนาระบบซิงก์ข้อมูลแบบ 2-Way Sync โดยสร้างฟังก์ชัน _sync_segments_from_tracks()เพื่อเชื่อมโยง self.tracks['subtitle'] กับ self.segments เป็นออบเจกต์เดียวกัน ปรับปรุงฟังก์ชัน _del_sel() ให้เก็บดัชนีคลิปที่เลือกทั้งหมดจาก _multi_sel แล้วทำการลบเรียงตามดัชนีย้อนกลับ (Descending Order) พร้อมเพิ่มปุ่ม Delete All ในสำหรับลบซับทั้งหมดในคลิกเดียว และปรับโครงสร้าง _push_undo(), _undo_do(), _redo_do() ให้บันทึก Snapshot ก่อนการแก้ไข ทำให้ Ctrl+Z และ Ctrl+Y คืนค่าและทำซ้ำซับไตเติลได้พร้อมกันทั้งสองหน้าต่าง

3) การปรับปรุงพิกัดคลิกเลือกคลิปบนไทม์ไลน์และการจัดการ Playhead (Hit-Test Alignment & Edge Snapping)

ผู้ใช้ประสบปัญหาอย่างหนักในการคลิกเลือกบล็อกคลิปบนไทม์ไลน์ โดยพิกัดการคลิกเกิดการเหลื่อมลงด้านล่าง (ผู้ใช้ต้องการกดเลือกคลิปในกรอบสีน้ำเงิน แต่ต้องไปกดตรงกรอบดำด้านล่างจึงจะติด) และเมื่อกดคลิกมักจะไปโดน Playhead แทนบล็อกคลิป นอกจากนี้ Playhead ยังเลื่อนผ่านขอบคลิปได้ยาก ขาดจุดหยุดชะงัก ทางผู้พัฒนาสังเกตเห็นว่าสาเหตุหลักว่าลูปตรวจจับตำแหน่งเมาส์คำนวณบวกความสูงของ __empty_layer__ เข้าไปในค่า Y ในขณะที่ลูปวาดภาพข้ามแถบว่าง ทำให้พิกัดการกดเหลื่อมลงล่าง 1 แถวเต็มๆ จึงทำการใส่เงื่อนไข if key == '__empty_layer__': continue ให้ครอบคลุมทุกลูปเมาส์ จึงปรับลำดับ Hitbox ให้บล็อกคลิปมีความสำคัญอันดับแรก (Priority อันดับที่ 1) จำกัดพื้นที่จับ Playhead เฉพาะบริเวณหัวสามเหลี่ยม และเพิ่มระบบ Snap Playhead หยุดชะงักตามขอบคลิป ทำให้ไม่เกิดการกดวืดหรือติด Playhead โดยไม่ตั้งใจ และ Playhead มีระบบ Snap ขอบคลิปช่วยให้ควบคุมตำแหน่งตัดต่อได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น

4) ระบบปรับแต่ง Text & Subtitle Properties Panel

พาเนลปรับแต่ง Properties ของซับไตเติลและข้อความไม่เปลี่ยนฟอนต์และสไตล์ตามที่เลือก การปรับขนาดฟอนต์ด้วย Slider ควบคุมตัวเลขพิกเซลที่แม่นยำได้ยาก และเมื่อกดเลือกซับไตเติลในรายการ Transcript หน้าต่าง Properties กลับแสดงผลและแก้ไขซับคลาดเคลื่อนผิดอัน จึงออกแบบ Properties Panel ให้รองรับทั้ง Text Overlays และ Subtitle Clips ยกเลิกการใช้ Slider เปลี่ยนเป็น กรอกขนาดฟอนต์เป็นตัวเลขพิกเซล (px) โดยตรง เพิ่ม Dropdown เลือกฟอนต์ภาษาไทยมาตรฐาน (Tahoma, TH Sarabun, Arial ฯลฯ) เพิ่มปุ่ม 'Apply to All Subtitles' ปรับใช้การตั้งค่ากับซับไตเติลทั้งหมดในโปรเจกต์พร้อมกัน  จึงทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งฟอนต์ ขนาดสเกลพิกเซล สี สไตล์ ของข้อความและซับไตเติลตามที่เลือกได้ทันที

5) ระบบประมวลผลคลื่นเสียงและการแยกเสียงวิดีโอ

แทร็กวิดีโอและเสียงบนไทม์ไลน์เป็นแถบสีเรียบ มองไม่เห็นช่วงที่มีเสียงพูดหรือเสียงเงียบ คลิปเสียงที่นำเข้ามาไม่มีเสียงเล่น และไม่มีฟังก์ชันแยกเสียงออกจากคลิปวิดีโอ รวมทั้งพรีวิววิดีโอไม่มีเสียงเล่นขณะตัดต่อ

จึงพัฒนาระบบสกัดค่าแอมพลิจูดความถี่เสียงด้วย FFmpeg/NumPy ใน Background Thread วาดกราฟคลื่นเสียง Waveform ลงบนบล็อกคลิปวิดีโอและคลิปเสียงบนไทม์ไลน์ ทำให้คลิปวิดีโอและคลิปเสียงบนไทม์ไลน์แสดงกราฟคลื่นเสียง Waveform ชัดเจน ช่วยให้ผู้ใช้ตัดต่อเข้าจังหวะเสียงได้ง่าย สามารถแยกเสียงออกจากวิดีโอท่อนที่ Split ได้

6) การปรับกระบวนการสร้างโปรเจกต์เปล่า

เดิมการกดสร้างโปรเจกต์ใหม่ (Create Project) บังคับให้ผู้ใช้ต้องเลือกไฟล์วิดีโอตั้งต้นทันที ส่งผลให้เวลาทำซับไตเติลหรือตัดต่อเกิดการยึดติดกับไฟล์วิดีโอดั้งเดิมไฟล์แรก ไม่สามารถสร้างโปรเจกต์ว่างเพื่อนำเข้าไฟล์วิดีโอหลายๆ ไฟล์ได้อย่างเป็นอิสระ จึงปรับให้ทำการเปิดหน้าต่างตัดต่อโดยส่งค่า initial_video=None เข้าสู่ EditorPage โดยตรง ทำให้เกิดการสร้างโปรเจกต์ว่างเปล่าที่มีไทม์ไลน์และ Asset Library ว่างพร้อมใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเริ่มต้นสร้างโปรเจกต์เปล่าได้อย่างอิสระ แล้วค่อยนำเข้าวิดีโอ รูปภาพ หรือเสียงหลายๆ ไฟล์เข้าสู่ Asset Library และลากวางลงบนไทม์ไลน์เพื่อตัดต่อและทำซับไตเติลอิงจากวิดีโอที่ใช้งานจริงบนไทม์ไลน์ได้ง่าย

7) ระบบส่งออกวิดีโอไร้ Noise คมชัดสูง และแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า

ขณะเรนเดอร์ส่งออกวิดีโอไม่มีการแสดงเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า และไฟล์วิดีโอที่ได้มีปัญหา Noise/รอยบีบอัดภาพเป็นบล็อกเนื่องจากการกำหนด Bitrate Cap ของ NVENC ไว้ต่ำเกินไป (6 Mbps) จึงพัฒนาโครงสร้างอ่านค่า stderr จากกระบวนการ FFmpeg Popen แบบ Real-time แปลงค่าสแตมป์เวลาเป็นเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้า 0%-100% แสดงผลบน Status ทำให้ผู้ใช้รับรู้ความคืบหน้าการเรนเดอร์วิดีโอแบบ Real-time 0%-100% และไฟล์วิดีโอผลลัพธ์ MP4 ที่ส่งออกไร้ปัญหารอยภาพแตกบีบอัด

8) คีย์ลัดตัดคลิป Ctrl+B และการปรับความยาวคลิปสองฝั่ง

ขาดคีย์ลัดมาตรฐาน Ctrl+B ในการตัดแบ่งคลิป และคลิปประเภทข้อความ ซับไตเติล รูปภาพ และเสียง ไม่สามารถดึงขยายความยาวจากด้านหน้าได้ ดึงขยายได้เฉพาะจากด้านหลังเท่านั้น จึงผูกคีย์ลัด Ctrl+B เข้ากับฟังก์ชัน _split() ใน editor_page.py สำหรับตัดแบ่งคลิป ณ ตำแหน่ง Playhead และปรับปรุงโหมดการ Trim (trim_l และ trim_r) ใน editor_timeline.py สำหรับคลิปประเภท Unlimited (Text, Subtitle, Image, Audio) ให้คำนวณปรับค่า tl, start และ end สอดคล้องกัน ทำให้ดึงขยายหรือดันหดขอบเขตคลิปได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวา ผู้ใช้ก็สามารถกด Ctrl+B ตัดแบ่งคลิปได้รวดเร็วทันใจ และสามารถดึงขยายปรับความยาวของซับไตเติล ข้อความ รูปภาพ และเสียงบนไทม์ไลน์ได้ทั้งจากด้านหน้าและด้านหลังได้อย่างเป็นอิสระ

9) การปรับปรุงความเสถียรไฟล์ SRT และการประมวลผลแบบ Non-Blocking Thread

เกิดข้อผิดพลาดในการทำไฟล์ซับไตเติลและนำเข้าไฟล์ SRT (UnicodeDecodeError) และการประมวลผลถอดเสียง AI หรือการสร้างไฟล์ Proxy ทำให้โปรแกรมเกิดอาการค้าง ไม่ตอบสนอง (UI Freezes) จึงปรับปรุงการอ่านและบันทึกไฟล์ SRT ใน transcriber.py ให้รองรับการเข้ารหัส UTF-8 และ UTF-8 with BOM อัตโนมัติ ย้ายกระบวนการประมวลผลถอดเสียง AI โมเดล Whisper การสกัด Waveform และการสร้างไฟล์ Proxy ออกไปทำงานในพื้นหลังทั้งหมด ทำให้การนำเข้าและส่งออกไฟล์ SRT ทำงานได้อย่างแม่นยำ ไม่เกิดข้อผิดพลาดภาษาไทย และโปรแกรม MediaPro ทำงานได้อย่างลื่นไหล เสถียร หน้าจอหลักไม่เกิดอาการค้างตอบสนองแม้ในระหว่างการประมวลผลหนัก

1.3 รายงานปัญหาและแผนการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

จากการทดสอบและรวบรวมข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คณะผู้จัดทำได้วางแผนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม MediaPro ต่อเนื่องในอนาคต 2 ประเด็นหลัก ดังนี้:

1.ระบบพรีวิว Asset รูปภาพและเสียงใน Properties Panel และการ Render Overlays

พบปัญหาเมื่อนำเข้าไฟล์รูปภาพและไฟล์เพลงอิสระ พรีวิวสดใน Properties Panel ยังไม่แสดงภาพตัวอย่าง และเมื่อกดส่งออกวิดีโอ บางกรณียังไม่รวมภาพ Overlay ออกไป จึงต้องหาวิธีให้รวมไฟล์รูปภาพและแทร็กเสียงอิสระเข้าสู่ไฟล์ส่งออกขั้นสุดท้ายอย่างสมบูรณ์

2.การเพิ่มประสิทธิภาพอัตราเฟรมพรีวิววิดีโอระดับสูง

พบปัญหาแม้การแสดงผลพรีวิววิดีโอจะเพิ่มความลื่นไหลขึ้นเล็กน้อยแล้ว แต่การวาดภาพบน Tkinter Canvas ยังใช้การแปลงภาพเป็น PhotoImage บน CPU เป็นหลัก ทำให้ยังคงมีเฟรมตกพอสมควร จึงต้องหาทางนำเอา GPU มาใช้ในการวาดแสดงผลเฟรมภาพสดแทน Tkinter Canvas เพื่อดันอัตราเฟรมพรีวิววิดีโอขณะตัดต่อให้ลื่นไหลเทียบเท่าตัววิดีโอจริงด้วยการช่วยเหลือของการ์ดจอ

ความคืบหน้าของเอกสารที่ต้องส่ง IRB

| ลำดับ | รายการเอกสาร | มี | ไม่มี (โปรดชี้แจง) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | แบบตรวจสอบโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (IRB Checklist) |  |  |
| 2 | บันทึกข้อความ และแบบเสนอเพื่อขอประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แบบยกเว้น (IRB Form-01) |  | ยังไม่เสร็จ |
| 3 | โครงการวิจัย/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์ |  |  |
| 4 | ประกาศนียบัตรการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของ ผู้วิจัย (ทุกคน) และอาจารย์ที่ปรึกษา |  | ขาดของอาจารย์ |
| 5 | รายละเอียดเครื่องมือ/อุปกรณ์ ที่ใช้ในการวิจัย (เช่น สื่อการสอน คู่มือการใช้งานแอปพลิเคชัน แบบสอบถาม ข้อคำถามการสัมภาษณ์ อื่นๆ) |  | ตัวโปรแกรม และรายละเอียดแบบสอบถามตอนวัดผลโปรแกรม |
| 6 | เอกสารการสอบผ่านเค้าโครง/โครงร่างการวิจัย/เค้าโครงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (เฉพาะนักศึกษา) |  |  |
| 7 | เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร/หนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร/หนังสือขออนุญาตเก็บข้อมูลอาสาสมัคร *กรณีที่อาสาสมัคร อายุยังไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ถืออายุวันที่แสดงเจตนายินยอมเป็นอาสาสมัคร) ต้องมีเอกสารชี้แจงอาสาสมัครและหนังสือแสดงความยินยอมเป็นอาสาสมัคร |  | กำลังจัดเตรียมเอกสารชี้แจงอยู่ |
| 8 | ไฟล์เอกสารลำดับ 1-7 ส่งเป็นไฟล์ MS Word (ยกเว้น 4.ใบประกาศนียบัตรฯ และ 6.เอกสารสอบผ่านเค้าโครงฯ ให้ส่งเป็นไฟล์ PDF) |  |  |

สรุป ในปัจจุบันเอกสารต่างๆยังขาดค่อนข้างมาก ทำให้ต้องหยุดส่วนนี้จนกว่าจะทำแบบสอบถามหลังใช้โปรแกรม และเอกสารชี้แจงก่อน

ส่วน AI

CER ต่ำลงพอสมควร จุดพลาดๆจากคำบางจุดหายไป และ Inference time ต่ำลง โดยใช้ dataset เดิมเดียวกับตอนเทส 3 ตัวแรก

Small ตัวเก่า

Small ตัวใหม่ คำยังมีผิดอยู่บ้าง แต่อ่านออก