แบบฟอร์มบันทึกความก้าวหน้า

วิชา MDT371

ชื่อโปรเจค MediaPro พัฒนาโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการช่วยทำงาน

สมาชิกในกลุ่ม ประกอบด้วย

| ลำดับที่ | ชื่อ – นามสกุล | รหัสนักศึกษา | วิชาเอก |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | รวิพล ประพันธ์วงศ์ | 66120501013 | DMT |
| 2 | สุทธิโชติ ม่านทอง | 66120501015 | DMT |
| 3 | ธัญกร โชคเกรียงไกร | 66120501056 | DMT |

อาจารย์ที่ปรึกษา  ดร.วัชระ เรืองสังข์ ลายเซ็น..........................................

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม(ถ้ามี)........................................................................... ลายเซ็น...................................

การเข้าพบอาจารย์ ครั้งที่ 5 วันที่ 29/08/2569

รายละเอียดความก้าวหน้า

ทำการแก้ไขเพิ่มเติมจาก feedback ที่นำเสนอรอบล่าสุด

ตัวโปรแกรมเป็นการอัพเดทคุณภาพการใช้งานของผู้ใช้ (UX) และการอัพเดทหน้าต่างการทำงานให้สวยงาม (UI) และมีการทดลองใช้องค์ประกอบหลาย ๆ อย่างเพื่อพัฒนาคุณภาพ

- ทดลองเปลี่ยน Library ใหม่สำหรับการพรีวิวเป็น Decode แทนทำให้โปรแกรมตัดต่อลื่นไหลขึ้นแล้ว

- ปรับ UX ให้เมหาะสมกับการใช้งาน ในแง่ของการตัดต่อ/ทำซับไตเติลและ Export

รายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขโปรแกรม

1.1  ตารางสรุปภาพรวมการแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์

ตารางด้านล่างนี้แสดงสรุปภาพรวมการดำเนินงานปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดและการพัฒนาปรับแต่งฟีเจอร์ สำหรับโปรแกรม MediaPro โดยรวบรวมรวบหัวข้อสิ่งที่ทำเพิ่มเติม สาเหตุหลักของปัญหา/ความต้องการที่มี และแนวทางการแก้ไข จำนวน 3 รายการ ดังนี้

| หัวข้อสิ่งที่ทำเพิ่มเติม | สาเหตุหลักของปัญหา/ความต้องการที่มี | วิธีการดำเนินการแก้ไขและผลลัพธ์ที่ได้ |
| --- | --- | --- |
| 1. การเปลี่ยนไลบรารีและเอนจินพรีวิววิดีโอ ไปใช้ Decord GPU NVDEC Engine แทนของเดิม | ไลบรารีเดิม (imageio_ffmpeg / OpenCV CPU Seeking) ใช้คำสั่ง Subprocess Pipe และ Seek รายเฟรม บังคับถอดรหัส Keyframe ใหม่ทำให้พรีวิววิดีโอกระตุกหนัก (10 FPS) ในการปรับแก้ครั้งที่แล้วก็มีการเปลี่ยนไลบรารีไปแล้วแต่ยังคงกระตุกอยู่จึงหาสาเหตุ | เปลี่ยนไลบรารีถอดรหัสพรีวิวเป็น Decord GPU NVDEC Engine (decord.gpu(0)) ใน video_display_engine.py ถอดรหัสผ่านการ์ดจอ NVIDIA RTX 3060 เข้า VRAM โดยตรง พร้อมอ่านเฟรมแบบ Zero-Seek Sequential Streaming และทำการลบไรบลารีและเอนจินพรีวิวเดิมออกไปทำให้พรีวิวได้ลื่นขึ้นอย่างมาก |
| 2. การปรับแต่งข้อความและสไตล์ | ต้องการเพิ่มการปรับแต่งข้อความและสไตล์ให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้มากขึ้น เพื่อสร้างความหลากหลายในการทำงาน | เพิ่มการรองรับฟอนต์ภาษาไทย และสามารถปรับแต่งขนาดฟอนต์, สี, ตัวหนา , ตัวเอียง , และระยะห่างตัวอักษร ,ปรับเอฟเฟกต์พื้นหลัง/ขอบ/เงา และทำการสร้างปุ่ม "Apply Font/Style to ALL Subs" สำหรับปรับสไตล์ซับไตเติลทั้งหมดในการคลิกครั้งเดียว |
| 3. การปรับแต่ง UI/UX ในหน้าแรกกับหน้าต่างการตัดต่อ | ผู้จัดทำสังเกตถึงความขัดกันของหน้าแรกที่มีความน่ารักสดใสกับหน้าตัดต่อที่มีความเข้มคมเรียบง่าย และบางฟังก์ชั่นที่ไม่จำเป็นต่อการทำงานจริง จึงทำการปรับแก้ไข | ได้ UI ที่มีความสบายตามากยิ่งขึ้น และปรับปุ่มบางปุ่มที่โอกาสใช้งานน้อยออกไปอย่างปุ่ม “Load” แล้วเปลี่ยนเป็นปุ่ม “Save As” แทน |

หน้าแรกและหน้าตัดต่อของโปรแกรมตัดต่อเดิม ส่วนที่ทำสี่เหลี่ยมไว้คือส่วนที่ต้องการแก้ไข

หน้าแรกและหน้าตัดต่อของโปรแกรมตัดต่อใหม่ ส่วนที่ทำสี่เหลี่ยมไว้คือส่วนที่แก้ไขแล้วจากเดิม

1.2 รายงานปัญหาและแผนการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

จากการทดสอบและรวบรวมข้อคิดเห็นเพิ่มเติม คณะผู้จัดทำได้วางแผนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม MediaPro ต่อเนื่องในอนาคต 3 ประเด็นหลัก ดังนี้:

1. ระบบพรีวิววิดีโอกะพริบ/ซูมออกตอนเลื่อนดูคลิป

พบปัญหาเมื่อทำการเลื่อนดูคลิปวิดีโอ มีปัญหาวิดีโอกะพริบ/ซูมออกและซับไตเติลขยายใหญ่และมีการเปลี่ยนฟอนต์ที่แปลกออกไป ทำให้การวางซับไตเติลอาจจะคลาดเคลื่อนไปจากความต้องการจริงของผู้ใช้งานได้ จึงต้องจัดทำให้โครงสร้างการพรีวิวเหมือนกันทั้งตอนเล่นคลิปและหยุดแก้ไขคลิป

2. ตัวอักษรบริเวณการทำซับไตเติลมีขนาดเล็กไปเล็กน้อย

พบปัญหานำโปรแกรมไปให้สมาชิกทีมตรวจสอบ สำหรับตัวผู้จัดทำแล้วขนาดตัวอักษรเป็นขนาดที่อ่านได้พอดีตา ไม่ใหญ่เล็กจนเกินไป แต่เมื่อนำไปให้คนอื่นใช้แล้วเล็กใหญ่ของแต่ละคนมีขนาดไม่เท่ากัน จึงอยากจะปรับแก้เป็นการเพิ่มขนาดตัวอักษรไปเลย มิเช่นนั้นก็สร้างการตั้งค่าให้ผู้ใช้งานเพิ่ม/ลดขนาดตัวอักษรของทั้งโปรแกรมให้ผู้ใช้ได้เลือกสรรกัน

3. พบปัญหาโปรแกรมค้างในเครื่องสเปคต่ำ

เหตุเกิดจากตัวคลิปวิดีโอที่นำมาทดสอบนั้นมี bitrate (ค่าที่แสดงถึงความคมชัดของเสียงและภาพ) ที่สูงเกินไป รวมถึงใช้การ export แบบ HVEC ที่ไม่ได้เปิดได้ในทุกเครื่องแบบ H264 สิ่งนี้ทำให้ผู้พัฒนาคิดว่าเป็นที่ตัวโปรแกรมที่ไม่สามารถรองรับไฟล์ขนาดใหญ่เกินในเครื่องสเปคกลาง - ต่ำได้หรือไม่ จึงนำไปพิจารณาในภายหลัง