รายงานสรุปการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์โปรแกรม MediaPro

ประจำวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2569 (Report_MediaPro_Fix_25_07_26)

รายงานฉบับนี้รวบรวมสรุปผลการปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด (Bug Fixes), การปรับแต่งสถาปัตยกรรม UI/UX ตามความต้องการของผู้ใช้งาน และการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่สำหรับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ MediaPro เฉพาะในระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2569 พร้อมทั้งสรุปรายการปัญหาที่จดบันทึกไว้สำหรับดำเนินการพัฒนาต่อในอนาคต รวมทั้งสิ้น 14 หัวข้อหลัก

ส่วนที่ 1: ตารางสรุปภาพรวมการแก้ไขและพัฒนาฟีเจอร์ (23 – 25 กรกฎาคม 2569)

| หัวข้อปัญหา / ความต้องการ | สาเหตุหลักของปัญหา / ความต้องการ | วิธีการดำเนินการแก้ไขและผลสัมฤทธิ์ |
| --- | --- | --- |
| 1. ระบบ Proxy Video Build ใน Background | พรีวิววิดีโอความละเอียดสูงกระตุก การสกัดเฟรม Eager จากไฟล์ใหญ่ใช้ทรัพยากรสูง | ใช้ FFmpeg เรนเดอร์ไฟล์ proxy 360p ใน Background พร้อมแสดง Progress % บน Status bar สลับเล่นไฟล์ proxy ช่วยให้พรีวิวเล่นวิดีโอตัดต่อลื่นขึ้น แม้จะยังมีความกระตุกอยู่บ้างตามสเปกเครื่อง |
| 2. ระบบ Waveform คลื่นเสียงบน Timeline | ไทม์ไลน์เรียบมองไม่เห็นระดับความถี่เสียงพูด ทำให้ตัดต่อเข้าจังหวะเสียงยาก | สกัดค่าแอมพลิจูดความถี่เสียงด้วย FFmpeg/Numpy แปลงเป็นกราฟคลื่นเสียงวาดบนแทร็ก Audio และ Main Track ของไทม์ไลน์ เพิ่มความน่าใช้งานและช่วยให้ตัดต่อตรงจังหวะเสียงเป๊ะๆ |
| 3. รองรับโมเดลถอดเสียง Custom Whisper PyTorch (best.pt) | HuggingFace WhisperProcessor คาดหวังโฟลเดอร์ไฟล์ JSON แต่ best.pt เป็น PyTorch state_dict ดิบ | เขียนระบบตรวจจับไฟล์ .pt อัตโนมัติ ตรวจสอบมิติ hidden size (768 -> small) แล้วสวม state_dict 479 tensors สำเร็จ 100% |
| 4. กำหนดช่วงเวลาสร้างซับไตเติล (Time Range Subtitle Generation) | เดิมการสร้างซับทำเฉพาะทั้งวิดีโอแรก ขาดการกำหนดวินาทีเริ่มต้น-สิ้นสุดตามต้องการ | เพิ่มพารามิเตอร์ audio_range ใน transcriber.py สำหรับตัดสัญญาณเสียง และเพิ่ม Radio Button + ช่องกรอกวินาทีใน Subtitle Settings |
| 5. ถอดเสียงซับไตเติลครอบคลุมทุกวิดีโอบน Main Track | เดิมส่งเฉพาะคลิปแรก self.tracks['main'][0]['path'] เข้าระบบถอดเสียง | สร้าง _render_main_track_audio() รวมสัญญาณเสียงทุกคลิปวิดีโอ/เสียงบน Main Track ผ่าน FFmpeg adelay/amix ออกมาเป็น WAV เสียงรวมส่งให้ Whisper |
| 6. ปรับแท็บเลือก 3 ปุ่ม (Media/Text/Captions) เท่ากัน 100% | เดิมใช้ Tkinter pack ทำให้ปุ่ม Captions หดเล็กตกขอบ และมุมกรอบขาวปิดไม่สนิท | เปลี่ยนมาใช้ grid geometry manager (uniform='tab', weight=1) และปรับ inset padding padx=12, pady=(12, 4) ให้กรอบขาวมน 20px ปิดสนิทสวยงาม |
| 7. ซิงก์ชื่อโปรเจกต์กับพาดหัวโปรแกรม (Project Name Sync) | ป้ายชื่อค้างอยู่ที่ 'Untitled Project' ไม่เปลี่ยนตามชื่อไฟล์โปรเจกต์ที่เซฟหรือเปิด | ผูกคำสั่งอัปเดต self._proj_name และ self._proj_title_lbl ในฟังก์ชันเปิด โหลด และเซฟไฟล์โปรเจกต์ทั้งหมดให้เปลี่ยนชื่อสดทันที |
| 8. เพิ่มปุ่ม Home ย้อนกลับหน้าแรกที่มุมซ้ายบน | ขาดปุ่มลัดย้อนกลับไปยังหน้าแรก Home จากหน้าจอตัดต่อหลัก | เพิ่มปุ่มไอคอนบ้าน 🏠 ข้างโลโก้ MediaPro ฝั่งซ้ายบน ผูกคำสั่งย้อนกลับ _on_back() เพื่อเซฟความจำและปรับขนาดหน้าต่างกลับสู่หน้าแรก |
| 9. ระบบ Transform (Scale & Rotate) บนเฟรมวิดีโอ | ค่า Scale และ Rotate ใน Properties Panel ไม่ได้ถูกนำไปคำนวณบนเฟรมวิดีโอ | เขียนฟังก์ชัน _apply_clip_transform ใช้ OpenCV matrix warpAffine (หมุน) และ resize (ย่อ/ขยาย) ประมวลผลสดบนหน้าจอพรีวิว |
| 10. รองรับการกรอกตัวเลขตั้งค่าสเกล/ระดับโดยตรง (Numeric Entries) | เดิมมีเฉพาะสไลเดอร์ ปรับระดับตัวเลขที่แม่นยำยาก | เพิ่ม CTkEntry ตัวเลขประกบคู่สไลเดอร์ใน editor_properties.py ซิงก์ข้อมูลสองทิศทาง (bidirectional mapping) พิมพ์กรอกตัวเลขได้โดยตรง |
| 11. ตั้งชื่อ Output ในหน้า Export เป็น 'ชื่อโปรเจกต์.mp4' ทันที | เดิมกล่องข้อความ Output File ขึ้นเป็นค่าว่าง หรือ Output_Video.mp4 เนื่องจากอ้างอิงออบเจกต์ master ผิดระดับ | ส่ง proj_name=self._proj_name เข้า _ExportDialog โดยตรง และตั้งค่า value=f'{stem}.mp4' ให้กล่องข้อความทันทีตั้งแต่นาทีแรก |
| 12. คลิกพื้นที่ว่างบนไทม์ไลน์/หน้าจอเพื่อยกเลิกการเลือกคลิป (Deselect) | เมื่อคลิกพื้นที่ว่าง ค่า sel_track และ sel_idx ค้าง ทำให้ Properties Panel แสดงตั้งค่าค้างอยู่ | เพิ่มคำสั่งเคลียร์ sel_track='' และ sel_idx=-1 พร้อมรีเฟรช Properties Panel เมื่อคลิกโดนพื้นที่ว่างไทม์ไลน์และหน้าจอพรีวิว |
| 13. ระบบบันทึกความคงอยู่ของโปรเจกต์ (Full Project Persistence) | ไฟล์ JSON ไม่ได้เก็บค่า Ratio, สไตล์ฟอนต์, ขนาดฟอนต์, Scale, Rotate | บันทึก ratio และ style ลงใน JSON ใน _save และเขียนคำสั่งกู้คืนค่าทั้งหมดกลับเข้าคอนโทรลเลอร์ใน _load_project_file 100% |
| 14. ระบบสืบค้นและเชื่อมโยงไฟล์อัตโนมัติเมื่อย้ายโฟลเดอร์ (Auto-Relocation) | เดิมเก็บเฉพาะ Absolute Path ดิบ หากย้ายโฟลเดอร์โปรเจกต์ พาธไฟล์จะเสียหาไม่เจอ | เขียนฟังก์ชัน _relocate_path ค้นหาไฟล์ชื่อเดียวกันในโฟลเดอร์โปรเจกต์ปัจจุบันและโฟลเดอร์ย่อย media/ ให้อัตโนมัติเมื่อเปิดโปรเจกต์ |

ส่วนที่ 2: รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเจาะจง (23 – 25 กรกฎาคม 2569)

2.1 ระบบสร้างและประมวลผลวิดีโอ Proxy ใน Background (Proxy Video Build Processing)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: การเปิดเล่นวิดีโอความละเอียดสูงพรีวิวบนไทม์ไลน์มีอาการสะดุด กระตุก และใช้ทรัพยากรเครื่องสูง

• สาเหตุของปัญหา: การดึงเฟรมวิดีโอ Eager จากไฟล์ 1080p ดั้งเดิมแบบเรียลไทม์ใช้ CPU/Memory สูง

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: สร้างระบบ Background Thread รัน FFmpeg แปลงไฟล์ proxy 360p ความละเอียดต่ำไว้ใช้งานชั่วคราว แสดง Progress เปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าบน Status Bar และสลับเล่นเฟรมจาก Proxy ทันทีเมื่อสร้างเสร็จ

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ช่วยให้พรีวิวเล่นวิดีโอตัดต่อลื่นขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลาง แม้จะยังมีความกระตุกอยู่พอสมควรตามข้อจำกัดสเปกเครื่องประมวลผล

2.2 ระบบแสดงผลคลื่นเสียงบนไทม์ไลน์ (Audio Waveform Visualization on Timeline)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ไทม์ไลน์แสดงเฉพาะแถบสีนิ่ง ทำให้ผู้ใช้มองไม่เห็นจังหวะความถี่เสียงพูด ตัดต่อเข้าจังหวะคำพูดได้ยาก

• สาเหตุของปัญหา: ขาดระบบสกัดสัญญาณแอมพลิจูดความถี่เสียงและการวาดเส้นกราฟคลื่นเสียงบน Canvas ไทม์ไลน์

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: ใช้ FFmpeg/Numpy ดึงค่าความถี่เสียงและเรนเดอร์กราฟคลื่นเสียง Waveform ลงบนแทร็ก Audio และแทร็ก Main Video สอดคล้องตามพิกัดเวลาวินาทีจริง

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: เพิ่มความน่าใช้งาน ดูสวยงามเหมือนซอฟต์แวร์ตัดต่อระดับมืออาชีพ และช่วยให้ผู้ใช้คลิกตัดต่อเข้าจังหวะคำพูดได้อย่างแม่นยำ

2.3 การรองรับโมเดลถอดเสียงภาษาไทยส่วนตัว Custom Whisper PyTorch (best.pt)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกไฟล์โมเดลถอดเสียงส่วนตัว best.pt ในไดเรกทอรีโครงการได้ เกิดข้อผิดพลาด OSError: Can't load feature extractor

• สาเหตุของปัญหา: โมดูล HuggingFace WhisperProcessor คาดหวังโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ JSON แต่ไฟล์ best.pt เป็นไฟล์ PyTorch state_dict ดิบ

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เพิ่มระบบตรวจจับนามสกุลไฟล์ .pt อัตโนมัติใน transcriber.py ตรวจวัดมิติ hidden size (768 -> small) แล้วทำการโหลดโครงสร้างมาตรฐาน openai/whisper-small พร้อมสวมน้ำหนัก state_dict 479 tensors เข้าไปโดยตรง

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: สามารถเลือกและโหลดใช้งานโมเดล best.pt เพื่อถอดเสียงภาษาไทยได้อย่างแม่นยำและสมบูรณ์แบบ

2.4 การเพิ่มฟังก์ชันกำหนดช่วงเวลาสร้างซับไตเติล (Time Range Subtitle Generation)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: การถอดเสียงดั้งเดิมถอดเฉพาะคลิปวิดีโอทั้งไฟล์ตั้งแต่ต้นจนจบ ผู้ใช้งานต้องการกำหนดช่วงเวลาเฉพาะ (เช่น ตั้งแต่วินาทีที่ 10 ถึง 60) ที่ต้องการเจเนเรตซับไตเติล

• สาเหตุของปัญหา: ขาดส่วนควบคุมอินพุตการรับขอบเขตเวลาใน UI หน้าต่างตั้งค่า และฟังก์ชัน transcribe_video เดิมไม่ได้ทำการ Slice อาร์เรย์สัญญาณเสียง

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เพิ่มพารามิเตอร์ audio_range=(t_start, t_end) ใน transcriber.py เพื่อ slice อาร์เรย์สัญญาณเสียง Numpy ก่อนส่งให้โมเดลประมวลผล พร้อมปรับปรุง _SubtitleDialog เพิ่มตัวเลือก Radio Button 'ทั้งหมด (Full)' vs 'กำหนดช่วงเวลา (Custom Range)' และกล่องข้อความกรอกวินาทีเริ่มต้นและสิ้นสุด

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ผู้ใช้งานสามารถกรอกระบุช่วงเวลาที่ต้องการสร้างซับได้อย่างอิสระ ซับไตเติลถูกพล็อตลงบนไทม์ไลน์ในพิกัดเวลาที่ถูกต้องเป๊ะๆ

2.5 การประมวลผลถอดเสียงสร้างซับไตเติลครอบคลุมทุกวิดีโอและคลิปเสียงบน Main Track

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: การถอดเสียงเดิมถอดเฉพาะวิดีโอแรกบน Main Track เมื่อมีวิดีโอหลายคลิปเรียงต่อกัน ซับไตเติลจะขาดหายไปหลังจบวิดีโอแรก

• สาเหตุของปัญหา: โค้ดเดิมส่งเฉพาะไฟล์ self.tracks['main'][0]['path'] เข้าระบบถอดความ

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: พัฒนาฟังก์ชัน _render_main_track_audio() รันคำสั่ง FFmpeg filter complex (adelay, atempo, amix) รวมสัญญาณเสียงของทุกคลิปวิดีโอและคลิปเสียงบน Main Track ตลอดความยาวไทม์ไลน์ ออกมาเป็นไฟล์ WAV 16kHz mono เสียงรวมชั่วคราว แล้วส่งไฟล์เสียงรวมนี้ให้โมเดลถอดความ

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ซับไตเติลเจเนเรตออกมาครอบคลุมวิดีโอทั้งหมดบนไทม์ไลน์ตั้งแต่ต้นจนจบโปรเจกต์

2.6 การปรับแต่งท็อปบาร์ 3 แท็บ (Media / Text / Captions) เท่ากัน 100% (Symmetrical Tabs UI)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: แท็บเลือกด้านซ้าย 3 ปุ่ม (▶ Media, TI Text, 💬 Captions) มีขนาดความกว้างไม่เท่ากัน ปุ่ม Captions หดเล็กลงตกขอบ และกรอบสีขาวมน 20px รอบแผงพรีวิววิดีโอปิดไม่สนิทมีช่องว่าง

• สาเหตุของปัญหา: เดิมใช้ Tkinter pack(side='left', expand=True) ซึ่งคำนวณพื้นที่ตามความยาวข้อความ และคอนเทนเนอร์แผงพรีวิวมีขอบเกินขอบเขต

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เปลี่ยนการวางเลย์เอาต์แท็บท็อปบาร์มาใช้ grid geometry manager ร่วมกับ grid_columnconfigure(0..2, weight=1, uniform='tab') และปรับ bg_color='transparent' พร้อม inset padding padx=12, pady=(12, 4) ให้กับแผงพรีวิววิดีโอตรงกลาง

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: แท็บทั้ง 3 ปุ่มมีขนาดความกว้างเท่ากันเป๊ะ 100% ไม่ตกขอบ กรอบขาวมน 20px ปิดสนิทสวยงามเนียนตา

2.7 การซิงก์ชื่อโปรเจกต์กับพาดหัวโปรแกรม (Project Name Synchronization)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ข้อความชื่อโปรเจกต์ค้างอยู่ที่ 'Untitled Project' ไม่เปลี่ยนตามชื่อไฟล์โปรเจกต์ที่เราเซฟหรือเปิดขึ้นมาตัดต่อ

• สาเหตุของปัญหา: ขาดการซิงก์อัปเดตตัวแปร self._proj_name และป้ายชื่อ self._proj_title_lbl ในฟังก์ชันจัดการไฟล์โปรเจกต์

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: ผูกคำสั่งอัปเดต self._proj_name และปรับป้ายชื่อ self._proj_title_lbl ใน _load_project_file, _load_video, และ _save ให้ทำงานตรงกัน

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ชื่อข้อความสีฟ้าขวาบนเปลี่ยนตามชื่อโปรเจกต์ที่ทำและเซฟไว้ตรงตามจริงทันที

2.8 การเพิ่มปุ่ม Home ย้อนกลับหน้าแรกที่มุมซ้ายบน (Home Navigation Button)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ผู้ใช้งานต้องการให้มีปุ่มรูปบ้านแสดงข้างๆ โลโก้ MediaPro เพื่อกดแล้วย้อนกลับไปหน้า Home ได้สะดวก

• สาเหตุของปัญหา: เดิมขาดปุ่มลัดย้อนกลับจากหน้าตัดต่อไปยังหน้า Home ในส่วนเฮดเดอร์ซ้ายบน

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เพิ่มปุ่มไอคอนบ้าน 🏠 ข้างโลโก้ MediaPro ฝั่งซ้ายบน ผูกคำสั่งย้อนกลับ self._on_back() เพื่อเซฟหน่วยความจำและย่อขนาดหน้าต่างกลับสู่หน้าแรก

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ผู้ใช้สามารถคลิกปุ่มบ้านย้อนกลับไปหน้าหลัก (Home) ได้ตลอดเวลา

2.9 การพัฒนาระบบ Transform (Scale & Rotate) บนเฟรมวิดีโอเรียลไทม์

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ต้องการให้สไลเดอร์ Scale (ขยาย/ย่อ) และ Rotate (หมุนองศา) ในแถบตั้งค่าขวาใช้งานได้จริงบนเฟรมวิดีโอ

• สาเหตุของปัญหา: ค่า Scale และ Rotate ใน Property Panel ไม่ได้ถูกส่งเข้ากระบวนการเรนเดอร์ภาพ

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เขียนฟังก์ชัน _apply_clip_transform(frame, scale, rotate) ใช้ OpenCV matrix warpAffine (หมุนองศา) และ resize (ย่อ/ขยาย) ประมวลผลสดบนหน้าจอพรีวิว ผูกเข้ากับ _render (Main track) และ _apply_overlay (Overlay clips)

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ปรับสไลเดอร์หรือพิมพ์ระบุองศา/ขนาด เฟรมวิดีโอและองค์ประกอบบนหน้าจอหมุนเอียงและย่อขยายตามจริงแบบเรียลไทม์

2.10 การรองรับการกรอกตัวเลขตั้งค่าสเกล/ระดับโดยตรง (Numeric Entry Inputs)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ต้องการให้ช่องตั้งค่าต่างๆ (เช่น Transform, Volume, Speed) พิมพ์กรอกตัวเลขระดับที่ต้องการได้ ไม่ใช่มีแค่สไลเดอร์เลื่อนอย่างเดียว

• สาเหตุของปัญหา: เดิมมีเฉพาะ CTkSlider ขาดกล่องป้อนข้อมูลตัวเลข CTkEntry

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เพิ่ม CTkEntry ตัวเลขประกบคู่สไลเดอร์ใน editor_properties.py พร้อมผูกอีเวนต์กด Enter หรือหลุดโฟกัสเพื่อซิงก์ค่าตัวเลขกับสไลเดอร์แบบ bidirectional mapping

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: ผู้ใช้เลือกได้ทั้งการเลื่อนสไลเดอร์และพิมพ์กรอกตัวเลขพิกัด/ระดับเป้าหมายโดยตรง

2.11 การตั้งชื่อ Output ในหน้า Export เป็น 'ชื่อโปรเจกต์.mp4' เป็น Default ทันที

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ตอนกด Export ต้องการให้มีชื่อไฟล์ Output ตั้งต้นเป็นชื่อโปรเจกต์ จะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์ตั้งชื่อซ้ำ

• สาเหตุของปัญหา: เดิมกล่องข้อความ Output File ใน _ExportDialog ขึ้นเป็นค่าว่าง หรือ Output_Video.mp4 เนื่องจากอ้างอิงออบเจกต์ master ผิดระดับ

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: ส่งออบเจกต์ self (EditorPage) และ proj_name=self._proj_name เข้า _ExportDialog โดยตรง และตั้งค่า value=f'{stem}.mp4' ให้กับตัวแปรกล่องข้อความ self._path_v

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: เมื่อเปิดหน้าต่าง Export ช่อง Output File มีชื่อ 'ชื่อโปรเจกต์.mp4' ปรากฏในช่องตั้งต้นทันที ผู้ใช้แก้ไขชื่อได้หากต้องการ

2.12 การคลิกพื้นที่ว่างบนไทม์ไลน์/หน้าจอเพื่อยกเลิกการเลือกคลิป (Deselect / Clear Selection)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ต้องการให้กดพื้นที่เปล่าเพื่อออกจากการตั้งค่า Component นั้นๆ เพื่อเคลียร์ไปทำ Component อื่นต่อได้ง่าย

• สาเหตุของปัญหา: เมื่อคลิกพื้นที่ว่าง ค่า sel_track และ sel_idx ค้าง ทำให้ Property Panel ยังแสดงตั้งค่าค้างอยู่

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เพิ่มคำสั่งเคลียร์ sel_track='' และ sel_idx=-1 พร้อมรีเฟรช Property Panel เมื่อคลิกโดนพื้นที่ว่างใน _tl_press (editor_timeline.py) และ _canvas_ov_press (editor_preview.py)

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: คลิกพื้นที่เปล่าแล้วระบบจะเคลียร์การเลือกและซ่อนแถบตั้งค่าทันที พร้อมเลือกปรับแต่ง Component อื่นต่อได้ง่าย

2.13 ระบบบันทึกความคงอยู่ของโปรเจกต์ (Full Project State Persistence: Ratio, Style, Properties)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ตอนเปิดโปรเจกต์กลับมา การตั้งค่า เช่น Aspect Ratio, สไตล์ฟอนต์, ขนาดฟอนต์, Scale, Rotate ไม่ถูกบันทึกค้างไว้

• สาเหตุของปัญหา: ฟังก์ชัน _save ไม่ได้เก็บค่า ratio และ style ลงไฟล์ JSON และ _load_project_file ไม่ได้กู้คืนค่าเหล่านั้น

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เพิ่มการบันทึก ratio, style (font_name, font_size, font_color, decoration, animation, position) ลงโครงสร้าง JSON ใน _save และเขียนคำสั่งกู้คืนค่าทั้งหมดกลับเข้าคอนโทรลเลอร์ใน _load_project_file

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: เปิดโปรเจกต์เก่าที่เซฟไว้ ทั้งสัดส่วนจอ สไตล์ฟอนต์ และคุณสมบัติของทุกคลิปจะถูกคืนค่ากลับมาครบถ้วน 100%

2.14 ระบบสืบค้นและเชื่อมโยงไฟล์อัตโนมัติเมื่อย้ายโฟลเดอร์โปรเจกต์ (Smart Auto-Relocation)

• รายละเอียดปัญหาที่พบ / ความต้องการ: ข้อสงสัยหากย้ายโฟลเดอร์โปรเจกต์ที่ตัดต่อทั้งหมด ตัวโปรแกรมจะยังหาไฟล์วิดีโอ/เสียงเจอหรือไม่

• สาเหตุของปัญหา: เดิมเก็บเฉพาะ Absolute path ดิบ หากย้ายโฟลเดอร์ไปไดเรกทอรีอื่นหรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น พาธเดิมจะพังหาไฟล์ไม่เจอ

• สิ่งที่ดำเนินการแก้ไข: เขียนฟังก์ชัน _relocate_path(old_path, project_dir) ใน _load_project_file หากไม่พบไฟล์ที่ absolute path เดิม ระบบจะค้นหาไฟล์ชื่อเดียวกันในโฟลเดอร์โปรเจกต์ปัจจุบันและโฟลเดอร์ย่อย media/ ให้อัตโนมัติ

• ผลลัพธ์หลังการแก้ไข: สามารถย้ายโฟลเดอร์โปรเจกต์ไปวางที่ใดก็ได้ หรือเปิดบนเครื่องอื่น โปรแกรมจะค้นหาและเชื่อมโยงไฟล์ให้อัตโนมัติโดยไฟล์ไม่หาย

ส่วนที่ 3: รายงานสรุปปัญหาและแผนการดำเนินงานต่อในอนาคต (Outstanding Backlog)

สรุปรายการปัญหาและฟีเจอร์เพิ่มเติมที่ได้รับการจดบันทึกไว้สำหรับดำเนินการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงต่อในอนาคตตามความต้องการของผู้ใช้งาน:

3.1 ระบบ Scale สำหรับคลิปรูปภาพและ Layer Clips (Image & Layer Scale Fix)

• รายละเอียดปัญหา / สิ่งที่ต้องทำ: ปัจจุบันการปรับ Scale สามารถขยาย/ย่อขนาดวิดีโอหลักบน Main Track ได้เรียลไทม์แล้ว แต่สำหรับคลิปรูปภาพ (Image) และ Text/Overlay Clips บนแทร็กชั้นเลเยอร์ การปรับสเกลยังไม่แสดงผลการขยาย/ย่อตามขนาดสเกลที่ตั้งค่าไว้

• สาเหตุ / บริบท: แผง _apply_overlay ใน editor_preview.py คำนวณขนาดภาพ ow และ oh ยึดตามขนาดแคนวาสดั้งเดิมโดยยังไม่ได้นำค่า clip.get('scale', 1.0) เข้าไปคูณปรับขนาดกว้าง/สูงก่อนวาดลงบนแคนวาส

• แนวทางการดำเนินการแก้ไขในอนาคต: ปรับปรุงฟังก์ชัน _apply_overlay ให้คำนวณ ow = int(w * scale) และ oh = int(h * scale) เพื่อให้คลิปรูปภาพและเลเยอร์ทั้งหมดขยาย/ย่อขนาดได้ตามสเกลจริงเรียลไทม์

3.2 การคลิกลากย้ายตำแหน่งคลิปเสียงบนไทม์ไลน์แบบอิสระ (Audio Clip Horizontal Dragging Fix)

• รายละเอียดปัญหา / สิ่งที่ต้องทำ: คลิปเสียงบนแทร็ก Audio (audio_0, audio_1) สามารถปรับความยาวและสลับแทร็กได้แล้ว แต่การใช้เมาส์คลิกลากย้ายตำแหน่งเวลาเริ่มต้น (Timeline Position: tl) ไปข้างหน้าหรือข้างหลังยังไม่เรียบลื่นเท่าที่ควร

• สาเหตุ / บริบท: ใน editor_timeline.py คำสั่ง _tl_press และ _tl_drag มีเงื่อนไขการเช็คระนาบ Y และตัวแปรชนิดแทร็ก audio_N ที่ไปติดเงื่อนไขการสลับแทร็กแนวตั้งก่อน ทำให้ dx การเคลื่อนแนวนอนถูกขัดจังหวะ

• แนวทางการดำเนินการแก้ไขในอนาคต: ปรับโครงสร้างคำสั่งดักจับเมาส์ใน _tl_press และ _tl_drag แยกกรณีแทร็ก audio_N ออกจากแทร็กวิดีโอ เพื่อคำนวณพิกัด dx แนวนอนและอัปเดต cl['tl'] ได้อย่างอิสระและเรียบลื่น 100%

3.3 การปลดปุ่มขยายวิดีโอเต็มหน้าจอออก (Fullscreen Toggle Removal)

• รายละเอียดปัญหา / สิ่งที่ต้องทำ: ผู้ใช้งานต้องการให้ออกปุ่มขยายวิดีโอเต็มหน้าจอออก เนื่องจากฟังก์ชันดังกล่าวยังทำงานได้ไม่ดีพอและอาจทำให้องค์ประกอบ UI อื่นๆ คลาดเคลื่อน

• สาเหตุ / บริบท: ปุ่มขยายวิดีโอเต็มหน้าจอมีอยู่ในหน้าจอพรีวิววิดีโอเดิม

• แนวทางการดำเนินการแก้ไขในอนาคต: ทำการลบปุ่ม Fullscreen Button ออกจาก PreviewPanel ใน editor_preview.py เพื่อให้อินเทอร์เฟซมีความสะอาด เรียบง่าย และทำงานได้อย่างเสถียร